# Plan de travail heure par heure - binôme V1 Agent IA

## 1. Objectif

Ce document propose un plan de travail **heure par heure**, pensé pour **2 personnes**, afin de livrer **une V1 fonctionnelle aujourd'hui** de l'agent IA TransferAI.

La V1 doit être capable de :

- recevoir un message WhatsApp entrant

- répondre au nom de TransferAI

- poser les 3 questions de qualification obligatoires

- comprendre le besoin principal

- proposer une démo si le prospect est sérieux

- enregistrer les données utiles

- permettre un handoff humain

## 2. Répartition des rôles

### Personne A

Responsable de :

- prompts

- logique métier

- qualification

- ton de voix

- réponses types

- critères de sérieux du prospect

- cas de handoff humain

### Personne B

Responsable de :

- n8n

- Twilio

- Chatwoot

- OpenAI

- Supabase

- stockage

- tests techniques

## 3. Résultat attendu à la fin de la journée

À la fin de la journée, l'équipe doit avoir :

- une V1 fonctionnelle de qualification automatique

- un workflow n8n actif

- une logique de réponse courte et professionnelle

- une proposition de démo conditionnelle

- un stockage des leads

- un minimum de supervision et de logs

## 4. Plan heure par heure

## 9h00 - 9h30 : cadrage commun

### Participants

- Personne A

- Personne B

### Objectif

- aligner le périmètre exact de la V1

- éviter les ambiguïtés avant l'implémentation

### Décisions à prendre ensemble

- objectif exact du bot

- lien Calendly à utiliser

- définition du “prospect sérieux”

- services prioritaires à couvrir aujourd'hui

- ton de voix exact

- conditions d'escalade humaine

### Règles à figer

- toujours poser :

1. nom de l'entreprise

2. secteur d'activité

3. besoin principal : formation, veille ou automatisation

- proposer une démo si le lead est sérieux

- rester court, professionnel et clair

### Livrable attendu

- mini fiche de cadrage commune

- lien Calendly validé

- logique métier V1 validée

## 9h30 - 10h30 : séparation des chantiers

### Personne A

Références à ouvrir :

- `11_Prompt_Pack_n8n_Chatwoot.md`

- `02_Base_Connaissance_Site.md`

- `03_FAQ_Site_Assistant_IA.md`

Tâches :

- finaliser le prompt système maître

- finaliser le prompt de qualification initiale

- finaliser le prompt de relance si informations manquantes

- finaliser le prompt ultra-court WhatsApp

### Personne B

Référence à ouvrir :

- `12_Workflow_n8n_Node_Par_Node.md`

Tâches :

- créer le workflow n8n principal

- poser la structure :

- webhook Twilio

- normalisation

- OpenAI

- IF / Switch

- réponse

- stockage

### Livrable attendu

- prompt maître prêt

- squelette n8n posé

## 10h30 - 11h30 : qualification structurée

### Personne A

Tâches :

- finaliser le prompt qualification JSON

- finaliser le prompt scoring lead

- finaliser le prompt de proposition de démo

- finaliser le prompt handoff humain

- finaliser le prompt note interne

### Personne B

Tâches :

- brancher le nœud OpenAI qualification

- brancher le nœud OpenAI scoring

- brancher le nœud OpenAI proposition de démo

- préparer les variables :

- `company_name`

- `sector`

- `need_type`

- `intent`

- `lead_seriousness`

- `should_offer_demo`

### Livrable attendu

- prompts structurés validés

- qualification OpenAI branchée dans n8n

## 11h30 - 12h15 : premier test technique

### Participants

- Personne A

- Personne B

### Tests à faire

- message WhatsApp simple

- message vague

- message orienté formation

- message orienté automatisation

### Vérifications

- Twilio reçoit

- n8n déclenche

- OpenAI répond

- réponse envoyée

- données structurées disponibles

### Livrable attendu

- premier aller-retour réel WhatsApp fonctionnel

- liste des bugs immédiats

## 12h15 - 13h00 : corrections ciblées

### Personne A

Tâches :

- corriger les formulations

- raccourcir les réponses trop longues

- ajuster les relances

### Personne B

Tâches :

- corriger les mappings

- fiabiliser le JSON

- ajouter les fallbacks si la réponse OpenAI est mal formée

### Livrable attendu

- V1 plus stable

- réponses plus propres

## 13h00 - 14h00 : pause

Recommandation :

- faire une vraie pause

- ne pas utiliser cette heure pour empiler des corrections mineures

## 14h00 - 15h00 : intégration métier utile

### Personne A

Tâches :

- valider la règle finale “proposer une démo si…”

- valider la règle finale “escalader à un humain si…”

#### Démo à proposer si

- entreprise identifiée

- secteur identifié

- besoin concret

- logique B2B ou besoin opérationnel

- intérêt réel pour accompagnement, audit ou automatisation

#### Escalade humaine si

- partenariat

- demande institutionnelle

- demande stratégique

- besoin complexe

- insatisfaction

- prospect très qualifié

### Personne B

Tâches :

- implémenter ces règles dans n8n avec :

- `IF`

- `Switch`

- branche `offer_demo`

- branche `human_handoff`

- branche `ask_missing_info`

### Livrable attendu

- logique métier codée dans le workflow

## 15h00 - 16h00 : stockage et supervision

### Personne A

Tâches :

- définir le format résumé CRM

- définir le format note interne

- définir les statuts finaux utiles

### Personne B

Tâches :

- brancher le stockage :

- Supabase ou CRM

- log conversation

- log décision

- note interne

- vérifier la remontée en back-office si prévue

### Livrable attendu

- prospect enregistré

- note interne générée

- résumé exploitable stocké

## 16h00 - 17h00 : tests complets en conditions réelles

### Participants

- Personne A

- Personne B

### Scénarios à tester

1. prospect flou

2. prospect formation

3. prospect audit IA

4. prospect automatisation

5. prospect partenariat

6. prospect sérieux demandant une démo

### Vérifications

- bonne réponse

- bonne relance

- bonne qualification

- bonne décision démo ou non

- bon stockage

- bon handoff si nécessaire

### Livrable attendu

- tableau de tests validés / non validés

## 17h00 - 17h45 : finition

### Personne A

Tâches :

- relire toutes les réponses types

- harmoniser le ton TransferAI

- retirer ce qui sonne trop robotique

### Personne B

Tâches :

- nettoyer le workflow n8n

- nommer clairement les nœuds

- documenter les variables utiles

- préparer un export ou une sauvegarde du workflow

### Livrable attendu

- workflow propre

- prompts propres

- version démontrable

## 17h45 - 18h00 : clôture

### Participants

- Personne A

- Personne B

### Tâches

- test final unique

- décision de validation V1

- noter les points à faire demain

### Checklist finale

- WhatsApp reçoit et répond

- qualification fonctionne

- démo proposée au bon moment

- handoff humain possible

- lead enregistré

- note interne générée

## 5. Priorité absolue si le temps manque

Si la journée dérape, ne cherchez pas à tout faire.

Concentrez-vous uniquement sur :

1. WhatsApp entrant

2. 3 questions de qualification

3. scoring simple

4. proposition Calendly si lead sérieux

5. enregistrement du lead

6. handoff humain simple

## 6. Recommandation finale

Le vrai objectif n'est pas de sortir un bot parfait aujourd'hui.

Le vrai objectif est de sortir :

- une V1 fiable

- compréhensible

- testée

- utile

- améliorable demain

Cette approche est la meilleure pour préserver la vitesse d'exécution sans perdre la qualité.