# Tableau de suivi de journée - binôme V1 Agent IA

## Informations de session

- Date :

- Heure de début :

- Heure de fin :

- Personne A :

- Personne B :

- Lien Calendly validé :

## Objectif du jour

Livrer une **V1 fonctionnelle** de l'agent IA TransferAI capable de :

- recevoir un message WhatsApp entrant

- qualifier un prospect

- comprendre le besoin

- proposer une démo si le prospect est sérieux

- enregistrer le lead

- permettre un handoff humain

## Rappel des 3 questions obligatoires

- [ ] Nom de l’entreprise

- [ ] Secteur d’activité

- [ ] Besoin principal : formation, veille ou automatisation

## Tableau de suivi heure par heure

| Créneau | Tâches Personne A | Tâches Personne B | Statut | Notes |

|---|---|---|---|---|

| 9h00 - 9h30 | Cadrage métier, ton, définition du prospect sérieux | Cadrage technique, validation du périmètre V1 | ☐ À faire ☐ En cours ☐ Fait | |

| 9h30 - 10h30 | Finaliser prompt système, qualification initiale, relance courte | Créer le squelette du workflow n8n | ☐ À faire ☐ En cours ☐ Fait | |

| 10h30 - 11h30 | Finaliser qualification JSON, scoring, démo, handoff, note interne | Brancher OpenAI qualification + scoring + réponse | ☐ À faire ☐ En cours ☐ Fait | |

| 11h30 - 12h15 | Relecture des réponses et qualité métier | Premier test technique WhatsApp / n8n / OpenAI | ☐ À faire ☐ En cours ☐ Fait | |

| 12h15 - 13h00 | Corriger ton, clarté, relances | Corriger mappings, JSON, fallbacks | ☐ À faire ☐ En cours ☐ Fait | |

| 14h00 - 15h00 | Valider règles de démo et handoff humain | Implémenter les conditions IF / Switch | ☐ À faire ☐ En cours ☐ Fait | |

| 15h00 - 16h00 | Définir résumé CRM, note interne, statuts | Brancher stockage Supabase / CRM / logs | ☐ À faire ☐ En cours ☐ Fait | |

| 16h00 - 17h00 | Jouer les scénarios de test métier | Vérifier les scénarios de test techniques | ☐ À faire ☐ En cours ☐ Fait | |

| 17h00 - 17h45 | Harmoniser le ton final | Nettoyer les nœuds, nommage, export workflow | ☐ À faire ☐ En cours ☐ Fait | |

| 17h45 - 18h00 | Validation finale V1 | Validation finale V1 | ☐ À faire ☐ En cours ☐ Fait | |

## Checklist de cadrage initial

- [ ] Objectif V1 validé ensemble

- [ ] Lien Calendly validé

- [ ] Ton de voix validé

- [ ] Définition du prospect sérieux validée

- [ ] Cas de handoff humain validés

- [ ] Services prioritaires du jour validés

## Checklist prompts

- [ ] Prompt système maître validé

- [ ] Prompt qualification initiale validé

- [ ] Prompt qualification JSON validé

- [ ] Prompt scoring lead validé

- [ ] Prompt proposition de démo validé

- [ ] Prompt relance si infos manquantes validé

- [ ] Prompt handoff humain validé

- [ ] Prompt note interne validé

## Checklist workflow n8n

- [ ] Webhook Twilio créé

- [ ] Normalisation du message créée

- [ ] Récupération historique branchée

- [ ] Nœud OpenAI qualification branché

- [ ] Nœud OpenAI scoring branché

- [ ] Nœud OpenAI réponse branché

- [ ] Nœud IF / Switch configuré

- [ ] Enregistrement base / CRM branché

- [ ] Réponse WhatsApp sortante branchée

- [ ] Notification interne branchée si prévue

## Checklist Chatwoot

- [ ] Inbox Chatwoot vérifiée

- [ ] Prompt système injecté

- [ ] Attributs contact créés

- [ ] Test conversation Chatwoot lancé

- [ ] Handoff humain vérifié

## Checklist de tests

### Scénarios

- [ ] Message vague : “Bonjour, je veux en savoir plus”

- [ ] Message formation

- [ ] Message audit IA

- [ ] Message automatisation

- [ ] Message partenariat

- [ ] Message sérieux demandant une démo

### Vérifications à chaque test

- [ ] Message reçu côté canal

- [ ] Workflow déclenché

- [ ] Qualification correcte

- [ ] Réponse correcte

- [ ] Démo proposée au bon moment

- [ ] Données enregistrées

- [ ] Note interne générée

- [ ] Handoff humain si nécessaire

## Définition du prospect sérieux

Le prospect est considéré comme sérieux si :

- [ ] l’entreprise est identifiée

- [ ] le secteur est identifié

- [ ] le besoin est concret

- [ ] l’intention est B2B ou opérationnelle

- [ ] le prospect montre un projet réel

- [ ] la demande concerne formation, audit ou automatisation avec un besoin clair

## Conditions de handoff humain

Déclencher un handoff humain si :

- [ ] demande stratégique

- [ ] demande institutionnelle

- [ ] partenariat important

- [ ] besoin complexe

- [ ] prospect très qualifié

- [ ] demande urgente

- [ ] insatisfaction ou situation sensible

## Bloc de suivi des bugs

| Heure | Bug / point bloquant | Impact | Responsable | Corrigé |

|---|---|---|---|---|

| | | | | ☐ |

| | | | | ☐ |

| | | | | ☐ |

| | | | | ☐ |

| | | | | ☐ |

## Bloc de suivi des décisions

| Heure | Décision prise | Motif | Validé par |

|---|---|---|---|

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

## Validation finale V1

- [ ] WhatsApp reçoit et répond correctement

- [ ] Les 3 questions de qualification sont bien posées

- [ ] Le besoin est correctement compris

- [ ] La démo est proposée quand le lead est sérieux

- [ ] Le handoff humain est possible

- [ ] Le lead est enregistré

- [ ] La note interne est générée

- [ ] La version du jour est jugée démontrable

## Actions à reporter à demain

- [ ]

- [ ]

- [ ]

- [ ]

- [ ]

## Conclusion de session

- V1 validée : ☐ Oui ☐ Non

- Niveau de confiance : ☐ Faible ☐ Moyen ☐ Bon ☐ Très bon

- Recommandation de prochaine étape :