Guide Administrateur n8n V4 Memoire

TransferAI Africa

Version cible : V4 Memoire conversationnelle

Base documentaire : 25_Configuration_Cible_Chatwoot_n8n_V4_Memoire.md

Statut : documentation cible prête, sans modification de la V3 active

Objet du document

Ce guide décrit la version cible V4 du workflow Chatwoot + n8n pour TransferAI. La V4 ajoute une mémoire conversationnelle en utilisant l’historique natif de Chatwoot, afin d’éviter que l’assistant redemande les mêmes informations déjà fournies par l’utilisateur.

1. Résumé exécutif

La V3 permet déjà une réponse IA contextualisée via OpenAI. La V4 ne remplace pas cette base ; elle l’étend. Le principe est simple : avant d’interroger OpenAI, le workflow récupère l’historique de la conversation Chatwoot et le réinjecte dans le prompt.

Résultat attendu : l’assistant garde le contexte de la discussion, évite les répétitions, et progresse plus naturellement vers la qualification commerciale.

2. Objectif fonctionnel

•	
      Se souvenir des informations déjà partagées par le prospect.

•	
      Éviter de reposer les mêmes questions.

•	
      Maintenir une expérience fluide et crédible dans Chatwoot.

•	
      Préparer la suite logique vers V5 : qualification structurée, scoring et handoff humain.

3. Workflow actif / workflow cible

Type

Nom recommandé

Rôle

Production actuelle

ACTIVE - TransferAI Chatwoot Auto Reply V3 (OpenAI)

Version IA actuellement stable en production.

Version cible

ACTIVE - TransferAI Chatwoot Auto Reply V4 (Memoire)

Version avec mémoire conversationnelle basée sur l’historique Chatwoot.

Rollback

ACTIVE - TransferAI Chatwoot Auto Reply V2 (Fallback)

Filet de sécurité statique pendant validation V4.

Règle de stabilité

Ne pas désactiver la V3 tant que la V4 n’a pas été validée pendant au moins 24 à 48 heures sur de vrais échanges.

4. Webhook cible V4

•	
      Path : chatwoot-inbound-v4

•	
      URL production :

      https://n8n-pxlk.srv1480638.hstgr.cloud/webhook/chatwoot-inbound-v4

5. Architecture recommandée

1	
      Chatwoot Webhook V4

2	
      Filter Chatwoot event

3	
      Fetch conversation history

4	
      Build OpenAI payload with history

5	
      OpenAI Chat Completions

6	
      Format AI reply

7	
      Send reply to Chatwoot

6. Principe de mémoire

La V4 n’ajoute pas une base mémoire externe en premier recours. Elle s’appuie sur Chatwoot comme source de vérité :

•	
      Chatwoot stocke déjà l’historique complet de la conversation.

•	
      Le workflow appelle l’API Chatwoot en GET /conversations/{id}/messages.

•	
      Les messages pertinents sont transformés au format OpenAI.

•	
      OpenAI répond en tenant compte de ce contexte.

Pourquoi cette approche est bonne pour TransferAI

Une seule source de vérité, zéro stockage supplémentaire à maintenir, et une mise en œuvre plus simple qu’une mémoire externe dès cette étape.

7. Exemple de comportement attendu

Sans mémoire

Utilisateur : « Je suis chez TransLog SA, dans le transport. »
Bot : « Pouvez-vous me préciser le nom de votre entreprise, votre secteur et votre besoin principal ? »

Avec mémoire V4

Utilisateur : « Je suis chez TransLog SA, dans le transport. »
Bot : « Merci. Je vois que vous êtes chez TransLog SA dans le transport. Quel est votre besoin principal : formation, veille ou automatisation ? »

8. Risques connus

•	
      Historique trop long, donc augmentation du nombre de tokens et du coût OpenAI.

•	
      Doublon du message courant si l’historique renvoyé par Chatwoot contient déjà le dernier message.

•	
      Latence légèrement plus élevée à cause de l’appel supplémentaire à Chatwoot.

•	
      Réponses trop longues si la fenêtre de contexte n’est pas maîtrisée.

9. Garde-fous recommandés

•	
      Limiter la mémoire aux N derniers messages pertinents.

•	
      Dédupliquer explicitement le dernier message utilisateur.

•	
      Limiter max_tokens côté OpenAI.

•	
      Conserver la V3 active en rollback pendant la validation.

•	
      Garder une réponse de secours si OpenAI échoue.

10. Procédure recommandée de mise en place

1	
      Créer le workflow V4 sur un path séparé : chatwoot-inbound-v4.

2	
      Conserver la V3 active pendant toute la phase de test.

3	
      Tester V4 en simulation ou sur conversation dédiée.

4	
      Valider que la mémoire reprend bien les informations précédentes sans répétition.

5	
      Bascule Chatwoot vers V4 uniquement après validation.

6	
      Conserver V3 en filet de sécurité pendant 24 à 48 heures.

11. Critères de validation

•	
      Le workflow V4 traite les vrais messages entrants sans boucle.

•	
      Le bot n’exige plus des informations déjà données plus tôt dans la conversation.

•	
      Les réponses restent courtes, professionnelles et orientées qualification.

•	
      En cas d’échec, le fallback reste exploitable.

•	
      Le coût et la latence restent acceptables.

12. Exploitation / support

•	
      Surveiller les premières conversations V4 en production.

•	
      Comparer qualité des réponses V3 vs V4.

•	
      Vérifier les cas de répétition, confusion ou perte de contexte.

•	
      Observer le coût OpenAI et le temps moyen de réponse.

13. Ce que la V4 ne fait pas encore

•	
      Qualification JSON structurée.

•	
      Écriture dans les custom_attributes Chatwoot.

•	
      Scoring automatique de lead.

•	
      Handoff humain automatique.

•	
      Logs analytiques avancés.

14. Feuille de route après V4

Version

Objectif

V5

Qualification structurée + écriture dans Chatwoot

V5.5

Proposition de démo Calendly conditionnelle

V6

Handoff humain automatique

V7

Logs et supervision

V8

Multi-canal

V9

RAG sur la base de connaissance

V10

Voix / assistant vocal

15. Recommandation finale

La V4 doit être considérée comme la prochaine évolution naturelle de la V3, pas comme une refonte. La bonne approche consiste à la préparer en parallèle, la valider sur des échanges réels, puis la promouvoir progressivement sans casser la chaîne déjà stable.

Décision recommandée

Garder la V3 active en production, préparer la V4 mémoire à côté, documenter la configuration cible, puis basculer seulement après validation fonctionnelle et métier.