TransferAI Africa - Pack Administration et Exploitation

Version exportable Word - mise à jour du 2 mai 2026

Objectif du document : donner à l’administrateur principal et aux administrateurs relais une vue claire, exploitable et à jour du site, du back-office, des flux automatisés et des chantiers critiques.

Mise à jour importante : ce pack reflète désormais la simplification des pages denses, la mise en avant de l’audit IA gratuit, le pipeline partenaires avec back-office et emails, la logique vidéo / TikTok pilotée par backend, le BackOffice WhatsApp V1, le webhook Twilio WhatsApp et les notifications email internes associées, ainsi que le démarrage concret du chantier Chatwoot + n8n pour l’assistant IA.

1. Vue d’ensemble du site

TransferAI Africa est une plateforme de formation, contenus, conseil et solutions IA avec un ancrage fort en Côte d’Ivoire et une vocation africaine.

Le site s’organise autour de 4 piliers :

•	
      Education : hub, catalogue, parcours, certification, formats live

•	
      Entreprises : audit IA, accompagnement, conseil, adoption et solutions

•	
      Ressources : blog, veille, guides, études de cas, newsletter

•	
      Outils IA : matrice par domaine, usages, niveaux et formats de formation

2. Briques désormais en production

•	
      blog dynamique et pages article

•	
      pipeline éditorial assisté par IA

•	
      newsletter par domaine

•	
      pipeline partenaires avec recommandation et email de suivi

•	
      capsules vidéo pilotées par backend

•	
      pipeline WhatsApp complet avec Twilio, Supabase, BackOffice et emails internes

•	
      chat web Chatwoot avec widget visible en local

•	
      webhook Chatwoot vers n8n validé en réception

•	
      BackOffice public avec token administrateur

3. Back-office réel

Le BackOffice comprend aujourd’hui :

•	
      Analytics

•	
      Prospects Audit

•	
      Ressources

•	
      Brouillons IA

•	
      Partenaires IA

•	
      Newsletter IA

•	
      Capsules vidéo

•	
      WhatsApp

•	
      Emplois IA

•	
      Webinaires

•	
      Formats live IA

•	
      Mode d’emploi

Il nécessite un token administrateur valide basé sur le secret CONTENT_ADMIN_TOKEN.

4. WhatsApp en production

Le flux WhatsApp validé en production est :

1	
      clic sur le bouton WhatsApp du site

2	
      message envoyé au numéro du site

3	
      réception Twilio

4	
      appel du webhook Supabase

5	
      stockage dans whatsapp_inbound_messages

6	
      notification email interne

7	
      lecture dans BackOffice > WhatsApp

La traçabilité email repose désormais sur whatsapp_email_notification_logs.

5. Tables et flux principaux

•	
      contact_requests

•	
      registration_requests

•	
      resource_posts

•	
      newsletter_issues

•	
      newsletter_delivery_logs

•	
      partner_listing_reviews

•	
      social_video_posts

•	
      whatsapp_inbound_messages

•	
      whatsapp_email_notification_logs

•	
      webinar_registrations

6. Edge functions et automatisations

•	
      content-admin

•	
      content-discovery

•	
      content-classifier

•	
      content-drafter

•	
      newsletter-drafter

•	
      newsletter-send

•	
      newsletter-scheduler

•	
      send-prospect-emails

•	
      partner-review-drafter

•	
      partner-followup-send

•	
      twilio-whatsapp-webhook

7. Gouvernance documentaire

Le pack documentaire reste la référence pour :

•	
      la continuité d’administration

•	
      la transmission aux autres administrateurs

•	
      la préparation d’un futur assistant IA

•	
      le partage direction / partenaires / support

8. Livrables Word régénérés

•	
      TransferAI_Africa_Admin_Master_Pack_2026-05-02.docx

•	
      TransferAI_Africa_Executive_Brief_2026-05-02.docx

•	
      TransferAI_Africa_Admin_Guide_No1_2026-05-02.docx

•	
      TransferAI_Africa_Site_Knowledge_Base_2026-05-02.docx

•	
      TransferAI_Africa_FAQ_Assistant_Support_2026-05-02.docx

•	
      TransferAI_Africa_Deployment_Operations_Plan_2026-05-02.docx

•	
      TransferAI_Africa_Project_Roadmap_2026-05-02.docx

•	
      TransferAI_Africa_Admin_Index_2026-05-02.docx

Conseil pratique : ouvrez ce fichier dans Microsoft Word, puis utilisez Enregistrer sous pour le convertir en .docx ou l’imprimer en PDF pour diffusion.