# Roadmap Historique du Projet

## 1. Vision générale

Le projet TransferAI Africa a évolué d’un site vitrine orienté formation vers une plateforme structurée combinant :

- formation

- certification

- offre entreprise

- contenus dynamiques

- outils IA par domaine

- back-office

- pipeline éditorial

- newsletter ciblée

- flux WhatsApp et notifications

## 2. Phases de construction

### Phase 1. Construction du socle front

Livrables :

- accueil

- éducation

- catalogue

- détail formation

- parcours

- certification

- entreprises / services

- contact

### Phase 2. Stabilisation et compatibilité

Objectif :

- résoudre les problèmes de chargement et compatibilité navigateur

### Phase 3. Refonte de lisibilité et simplification UX

Objectif :

- rendre les pages plus claires

- alléger les parcours

- hiérarchiser l’information

### Phase 4. Naissance du blog dynamique

Livrables :

- blog dynamique

- filtres domaine + type

- pages article

- 13 contenus initiaux de veille

### Phase 5. Pipeline éditorial IA

Livrables :

- tables éditoriales

- sources suivies

- signaux détectés

- brouillons IA

- fonctions discovery / classifier / drafter

### Phase 6. Matrice des outils IA

Livrables :

- page outils IA

- matrice par domaine

- formats recommandés

### Phase 7. Refonte de la certification sectorielle

Livrables :

- spécialisation métier

- programme 5 jours

- évaluation continue simplifiée

### Phase 8. Newsletter par domaine

Livrables :

- inscription newsletter

- table abonnements

- confirmations email

- interface back-office newsletter

### Phase 9. Pipeline newsletter et automatisation hebdomadaire

Livrables :

- `newsletter_issues`

- `newsletter_delivery_logs`

- `newsletter-drafter`

- `newsletter-send`

- `newsletter-scheduler`

### Phase 10. Fiabilisation des flux admin

Livrables :

- fix des liens cassés

- fix audit

- validation de tests email réels

### Phase 11. Simplification éditoriale et fluidité UX

Résultats :

- simplification accueil

- simplification à propos

- simplification catalogue

- simplification parcours

- simplification certification

- meilleure mise en avant de l’audit IA gratuit

### Phase 12. Pipeline partenaires et relation email

Livrables :

- page partenaires clarifiée

- formulaire public

- back-office partenaires

- recommandation IA

- email de réponse

### Phase 13. Clarification de la page Contact

Livrables :

- `Parler à un expert IA`

- variantes par intention

- correction des liens profonds

### Phase 14. Distribution catalogue et emails transactionnels

Livrables :

- demandes catalogue plus actionnables

- accès direct au bon contenu

- emails plus cohérents

### Phase 15. Newsletter fondatrice, page média et flux emploi

Livrables :

- newsletter fondatrice envoyée

- page média simplifiée

- route `/parler-emploi-ia`

- CTA emploi corrigé

- liens replay corrigés

### Phase 16. Capsules vidéo et flux TikTok

Objectif :

- remplacer une logique statique par un flux piloté par backend

Livrables :

- table `social_video_posts`

- support admin `Capsules vidéo`

- page `CreateurContenuIA` alimentée par backend

- fallback brandé propre si embed non exploitable

### Phase 17. Pipeline WhatsApp et BackOffice WhatsApp V1

Objectif :

- transformer WhatsApp en vrai canal opérationnel administrable

Livrables :

- bouton WhatsApp orienté IA sur le site

- webhook `twilio-whatsapp-webhook`

- table `whatsapp_inbound_messages`

- validation Twilio -> Supabase

- module `BackOffice > WhatsApp`

- statuts

- catégories

- notes internes

- ouverture de réponse WhatsApp

### Phase 18. Notifications internes WhatsApp et observabilité

Objectif :

- rendre visible et traçable chaque nouveau message entrant

Livrables :

- notification email interne sur nouveau message WhatsApp

- double envoi vers `contact@transferai.ci` et `marius.ayoro70@gmail.com`

- table `whatsapp_email_notification_logs`

- validation bout-en-bout WhatsApp -> email

### Phase 19. Documentation BackOffice et gouvernance documentaire

Objectif :

- réaligner la documentation avec l’état réel du site et du backend

Livrables :

- guide administrateur renforcé

- base de connaissance site mise à jour

- FAQ alignée sur les workflows réels

- plan d’exploitation réaligné

- note direction mise à jour

- guide BackOffice en anglais

- exports Word régénérés

### Phase 20. Chatwoot website et préparation assistant IA

Objectif :

- préparer le chat web TransferAI et la future couche assistant IA orchestrée

Livrables :

- inbox website `TransferAI`

- labels et custom attributes Chatwoot

- canned responses et macros de qualification

- script widget Chatwoot intégré au site

- widget visible en local

- webhook `Chatwoot -> n8n` validé sur `chatwoot-inbound`

- blueprint n8n, checklist et mapping Chatwoot disponibles

## 3. Jalons visibles dans l’historique récent

Les jalons récents majeurs incluent notamment :

- structuration du blog et des pages article

- simplification éditoriale de plusieurs pages clés

- mise en avant renforcée de l’audit IA

- pipeline partenaires et emails de suivi

- industrialisation de la newsletter

- flux média / emploi / replay

- flux vidéo / TikTok piloté par backend

- pipeline WhatsApp complet

- BackOffice WhatsApp V1

- notifications email internes sur messages WhatsApp

- documentation et exports Word mis à jour

## 4. Lecture de maturité au 2 mai 2026

Le projet n’est plus un simple site institutionnel.

Il est devenu :

- une vitrine commerciale crédible

- une base éditoriale structurée

- un cockpit d’administration

- une base de connaissance exploitable

- un socle pour automatisations IA plus avancées

- une base concrète pour un assistant IA web + WhatsApp