# Roadmap Historique du Projet

## 1. Vision générale

Le projet TransferAI Africa a évolué d'un site vitrine orienté formation vers une plateforme beaucoup plus structurée, combinant :

- formation

- certification

- offre entreprise

- contenus dynamiques

- outils IA par domaine

- back-office

- pipeline éditorial

- newsletter ciblée et automatisée

## 2. Phases de construction

### Phase 1. Construction du socle front

Objectif :

- mettre en place les pages principales du site

Livrables majeurs :

- accueil

- éducation

- catalogue

- détail formation

- parcours

- certification

- entreprises / services

- contact

### Phase 2. Stabilisation et compatibilité

Objectif :

- résoudre les problèmes de chargement et de compatibilité navigateur

Signaux observés dans l'historique git :

- diagnostics Safari

- ajustements Vite

- sécurisation du chargement dynamique

### Phase 3. Refonte de lisibilité et simplification UX

Objectif :

- rendre les pages plus claires

- alléger les parcours

- mieux hiérarchiser l'information

Résultats :

- simplification des navigations

- simplification de la page entreprises

- simplification de certaines pages certification et outils

- alignement des cartes et CTA

### Phase 4. Naissance du blog dynamique

Objectif :

- créer un vrai hub ressources

Étapes majeures :

- page blog dynamique

- filtres domaine + type

- pages article individuelles

- pages blog par domaine

- 13 contenus de veille couvrant les 13 domaines

- dates d'articles rendues dynamiques

### Phase 5. Construction du pipeline éditorial IA

Objectif :

- permettre à l'équipe de détecter, classer et rédiger des contenus avec assistance IA

Livrables :

- tables éditoriales

- sources suivies

- signaux détectés

- brouillons IA

- back-office dédié

- fonctions discovery / classifier / drafter

### Phase 6. Construction de la matrice outils IA

Objectif :

- structurer le discours formation et B2B autour des outils réellement utilisés

Livrables :

- page outils IA

- matrice par domaine

- formats de formation

- catalogue outils / usages / niveaux

### Phase 7. Refonte de la certification sectorielle

Objectif :

- sortir d'une certification trop générique

Livrables :

- objectifs par domaine

- programme 5 jours par domaine

- spécialisation sectorielle

- évaluation continue plus simple

- suppression de la logique de soutenance jury

### Phase 8. Newsletter par domaine

Objectif :

- fidéliser l'audience et prolonger la valeur du blog

Livrables :

- inscription newsletter par domaine sur le blog

- table abonnements

- confirmations email

- interface back-office newsletter

- structure éditoriale officielle

### Phase 9. Pipeline newsletter et automatisation hebdomadaire

Objectif :

- préparer un système quasi autonome mais pilotable

Livrables :

- table `newsletter_issues`

- table `newsletter_delivery_logs`

- fonction `newsletter-drafter`

- fonction `newsletter-send`

- fonction `newsletter-scheduler`

- cron hebdomadaire de génération

- cron hebdomadaire d'envoi

- garde-fou d'approbation humaine

### Phase 10. Correction et fiabilisation des flux admin

Objectif :

- rendre le back-office réellement exploitable

Livrables et corrections marquantes :

- fix du formulaire d'audit

- fix des liens cassés

- fix d'auth des edge functions admin pour la newsletter

- validation d'un test email réel

### Phase 11. Simplification éditoriale et fluidité UX

Objectif :

- réduire la surcharge d'information

- rendre les pages plus lisibles

- améliorer la compréhension dès la première lecture

Livrables et résultats :

- simplification de l'accueil

- simplification de la page à propos

- simplification du catalogue

- simplification des parcours

- simplification de la certification

- simplification de l'education hub

- simplification du blog et des pages entreprises

- meilleure mise en avant de l'audit IA gratuit

### Phase 12. Pipeline partenaires et relation email

Objectif :

- transformer la rubrique partenaires en vrai parcours administrable

- industrialiser la réponse aux demandes de référencement

Livrables :

- page partenaires clarifiée

- formulaire public de demande de référencement

- back-office partenaires

- grille officielle des formules partenaires

- recommandation IA de formule

- email automatique de réponse au prospect

- normalisation horaire des salutations `Bonjour / Bonsoir`

## 3. Jalons visibles dans l'historique git récent

Les jalons majeurs récents identifiés dans le dépôt :

- `48ae469` Build article pages for blog resources

- `99abf8c` Seed watch articles and add dynamic article dates

- `b10fd3a` Add blog domain and type filters

- `1e7407f` Build editorial pipeline and admin drafts workflow

- `2a8dcfd` Add SEO-ready blog domain pages

- `afda68c` Add domain newsletter signup for blog

- `891f6ae` Polish card alignment across blog and learning pages

- `3378901` Refine certification specialization content

- `8ba01cf` Simplify navigation and learning journeys

- `73b5240` Simplify certification tools and catalogue pages

- `0332c0d` Polish blog enterprise flows and fix audit form link

- `339c666` Simplify enterprise services page

- `c9bfbd4` Add newsletter confirmation emails

- `b74da84` Add weekly newsletter editorial pipeline

- `655499a` Automate weekly newsletter scheduling

- `8ac7720` Fix admin edge auth for newsletter actions

- `ab98d46` Refine blog and enterprise page messaging

- `15d3550` Externalize certification offer metadata

- `a6fa61f` Simplify catalogue page messaging

- `efd3a34` Simplify education hub messaging

- `001f682` Simplify parcours page messaging

- `086e06d` Simplify home page and add audit CTA

- `8daf826` Simplify about page messaging

- `23e63d1` Refine partners page structure and offers

- `39400fe` Refine partner listing flow and email follow-up

- `2d385f2` Add partner listing admin pipeline

- `d1c8428` Add time-based email greetings

## 4. Ce qui existe maintenant

Le site dispose maintenant de :

- un front structuré

- un blog éditorial cohérent

- des pages articles

- un back-office utilisable

- un pipeline éditorial IA

- une newsletter par domaine

- un envoi test réel validé

- une base de connaissance outils / certification / domaines

- un audit IA gratuit mieux visible dans le parcours B2B

- une page partenaires administrable

- une relation email plus professionnelle et plus cohérente

## 5. Ce qui reste logique pour la suite

Les prochains axes rationnels sont :

- industrialiser encore la génération éditoriale

- enrichir la base de connaissance du futur assistant IA

- améliorer la relation email au-delà de la seule veille

- renforcer les dashboards analytics utiles à l'admin

- préparer davantage de contenus stratégiques EN

- finaliser la simplification des pages les plus denses restantes, notamment services et contact

## 6. Lecture business de l'évolution

Le projet n'est plus simplement un site. Il est devenu :

- un outil de conversion

- un outil de crédibilité

- un outil d'animation éditoriale

- un socle de future relation automatisée avec prospects et abonnés

- une base exploitable pour un assistant IA TransferAI